Tiimi 3 PÖYTÄKIRJA

Kehitystiimin palaveri 23.01.2024

Sähkönhinta sovelluksen kolmas kehityspalaveri

Aika: Tiistai 23.01.2024 klo 9:00 – 10:30

Paikka: Eeronkuja 3, 21200 Raisio

Raseko F-rakennus 3 krs. Neuvotteluhuone

Osallistujat: Sandro Wüthrich, Jukka Prami, Dildora Babaerova ja

Karoliina Bollström

Puheenjohtaja: Sandro Wüthrich

Sihteeri: Karoliina Bollström

**1. Tämän hetkinen tilanne**

Projekti on edennyt eteepäin hyvin backendin kannalta, frontend edennyt pikku askelin.

Sandro: Backendia saanut tehtyä eteenpäin, ongelmia ilmennyt sääennusteiden kanssa, koska ennusteen saa vain kahdelle vuorokaudelle eikä viidelle.

Jukka: Ei ole kyennyt edistymään syystä tai toisesta.

Dildora: Sandron kanssa renderöinyt etusivun.

Karoliina: Tehnyt buttoneita sekä emojeja projektissa käytettyäväksi. Tehnyt hourly prices sivua. Ei ole edennyt muuten.

**2. Tulevat tehtävät ja tavoitteet**

Frontendia pitää saada eteenpäin suurin askelin ja muita sivuja pitää saada renderöityä Prioriteettina saada sivut toimimaan, toissijaisena ulkonäkö hiottua. Jokainen projektiin osallistuja haluaa/ tarvitsee projektista mahdollisimman monta opintosuoritetta, joten jokainen haluaa tehdä projektin loppuun asti hyvin.

Sandro: Sääennusteissa koordinaateista lasketaan varsinaisen tuulennopeuden ja suunnan. Selvittää miten saadaan sähköhistoria tietoja kyseltyä. Dynaamiset datat yhdistetään handlebarien kanssa frontendiin yhdessä Dildoran ja Karoliinan kanssa.

Jukka: Synaptiin perehtyminen ja toteuttaminen eli tekoälyyn liittyvät tehtävät.

Dildora: Frontendia eteenpäin ja saada dynaamista dataa yhdistettyä Karoliinan kanssa.

Karoliina: Frontendia eteenpäin ja saada dynaamista dataa yhdistettyä Dildoran kanssa.

**3. Muut asiat**

* Seuraava palaveri 6.2.2024 klo 9
* Lotta poissa, kipeänä
* Timo poissa, töissä