Tiimi 3 PÖYTÄKIRJA

Kehitystiimin palaveri 05.12.2023

Sähkönhinta sovelluksen jatkokehityspalaveri

Aika: Tiistai 05.12.2023 klo 9.00-10.15

Paikka: Eeronkuja 3, 21200 Raisio

Raseko F-rakennus 3 krs. neuvotteluhuone.

Osallistujat: Sandro Wüthrich, Lotta Hakala, Karoliina Bollström, Dildora Babaerova, Jukka Prami, Timo Kuukka

Puheenjohtaja: Sandro

Sihteeri: Karoliina

**1. Nykytila**

- Sandro backend, dynaaminen data saatu renderöitymään, säätiedot ovat vielä työn alla.

- Jukka lämpötilaennuste toimii ja menee sql taulukkoon, tuulennopeus vielä työnalla.

- Lotta on tehnyt chartteja, 24 tunnin hinnat, tehnyt hintahaarukan mukaan menevät värit.

- Dildora tehnyt etusivun ja viikonennuste sivun

- Karoliina tehnyt hourly sivun ja buttoneita sekä emojija, joita voi käyttää vapaasti sovellusta tehdessä.

**2. Sivujen läpi käyminen**

* Etusivu Oranssi on ristiriidassa valitun muun värimaailman kanssa, taustakuva pitää muokata värimaailmaan sopivaksi.
* Viikkoennuste sivu Värit pitää muuttaa valitun värimaailman mukaiseksi ja muuttaa taulukkoon näytettävän ajankohdan valinta
* Hourly price kesken, pitää tehdä loppuun
* Asetukset, ohje ja historia sivut tehdään vasta kun etusivu, viikkoennuste sekä tuntihinnat ovat tehty loppuun.

**3. Sovitut työt:**

* Dildora, Lotta ja Karoliina jatkavat käyttöliittymän sivujen tekemistä loppuun. Karoliina ja Dildora tekevät sivut valmiiksi ja niihin yhdistetään Lotan tekemät taulukot ja kaaviot.
* Sandro ja Jukka jatkavat backendin kanssa, yrittävät saada sql taulukot valmiiksi sekä kaikki tarvittavat laskutoimitukset ja säähavoinnot toimimaan.

**4. Muut asiat:**

* Seuraava palaveri sovitaan tammikuussa, kun ollaan palattu lomilta ja nähdään miten vuosi lähtee käyntiin.
* Kun yksi käyttöliittymän sivu on saatu kokonaan valmiiksi, yritetään koko tiimin kanssa saada yhdistettyä raakakoodi ja visuaalinen koodi. Ja kysytään Vainiolta apuja siihen.