Palaveri 5.12.2023 Raisiossa Eeronkujalla

paikalla Dildora, Lotta, Sandro, Jukka ja Karoliina

Pj Sandro Kirjuri Karoliina

Käsiteltävät asiat:

Tämän hetkinen tilanne

- sandro backend, dynaaminen data renderöituu jo, säätiedot ovat vielä työn alla. Olisi hyvä tehdä automaattinen ajastin, sääasemia kartoitettu

- Jukka lämpötilaennuste toimii ja menee sql taulukkoon, tuulennopeus vielä työnalla.

- Lotta on tehnyt chartteja 24 tunnin hinnat, saanut hintahaarukan luotua väri

- Dildora tehnyt etusivun ja viikonennuste taulukko sivun

- Karoliina tehnyt hourly sivun ja tehnyt buttoneita sekä emojija, joita voi käyttää vapaasti

Sivujen läpi käyminen

- Viikkoennuste värit pitää päivittää, muuttaa käyttäjä saa valita minkä ajankohdan sivu näyttään,

- Etusivu oranssi on ristiriidassa muun värimaailman kanssa, karoliina auttaa didiä etusivun

- graafit lotta jatkaa niiden tekemistä ja auttaa niiden lisäämisessä sivuihin

- Hourly price loppuun

(-asetukset

- ohje

- historia sivut jäävät myöhempään ajankohtaan)

miten bootstrapit integroidaan muun koodin kanssa?

Kun yksi sivu on valmis kokeillaan koko tiimin toimin voimin saada ratkaistua ja kysytään Vainiolta apuja

jouluun asti plan

-didi, Karoliina ja lotta jatkaa sivujen tekemistä loppuun

- Jukka ja Sandro jatkaa sql taulukot valmiiksi, backend kuntoon, kaikki laskut yms.

Seuraava palaveri tammikuussa, tarkempi ajankohta päätetään tammikuussa kun palataan lomilta.